PLANTILLA OPERATIVA · TALLER 2 · Evita errores que ponen en peligro tu negocio

# Tu plan de higiene digital en una semana

Convierte los rojos de tu checklist en verdes: entre 3 y 5 acciones concretas, una por día, cada una con su responsable. Una semana basta para montar tu plan de higiene digital.

# Para qué sirve

Es el plan con el que sales del Taller 2: una tabla corta en la que cada acción tiene un día y una persona que se encarga. No hace falta un plan largo ni caro: unas pocas medidas básicas bien hechas frenan la mayoría de los incidentes. El reto no es técnico ni económico: es la constancia.

# Cómo usarla

- Pasa antes el «Checklist de higiene digital: mejora tu seguridad en una semana» y apunta el color de cada área en la columna «Estado».

- Empieza por los rojos. Si el correo no tiene la verificación en dos pasos, esa es la acción del día 1.

- Elige entre 3 y 5 acciones concretas: «activar la verificación en dos pasos en el correo», no «mejorar la seguridad».

- Pon a cada acción un día, del 1 al 7, y un responsable. Una acción por día.

- Marca «Hecho» al terminar cada una. Al final de la semana, vuelve a pasar el checklist y mira qué colores han cambiado.

# Acciones de ejemplo para cada área

Son acciones que salen en el taller. Quédate con las que respondan a tus rojos, adáptalas a tu empresa o escribe las tuyas.

| Área | Estado | Acción concreta | Día | Responsable | Hecho |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contraseñas y gestor | ☐ Verde ☐ Ámbar ☐ Rojo | Instalar un gestor de contraseñas y cambiar a frases de paso las claves del correo y del ERP. |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| Contraseñas y gestor | ☐ Verde ☐ Ámbar ☐ Rojo | Quitar los pósits con claves, empezando por el pegado a la báscula. |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| Doble factor (MFA) | ☐ Verde ☐ Ámbar ☐ Rojo | Activar la verificación en dos pasos en el correo, aunque sea por SMS. |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| Doble factor (MFA) | ☐ Verde ☐ Ámbar ☐ Rojo | Activarla en la banca, el ERP, los portales EDI y el gestor de contraseñas. |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| Actualizaciones | ☐ Verde ☐ Ámbar ☐ Rojo | Activar las actualizaciones automáticas en los ordenadores y móviles. |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| Actualizaciones | ☐ Verde ☐ Ámbar ☐ Rojo | Actualizar el firmware del router y de las básculas conectadas. |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| Actualizaciones | ☐ Verde ☐ Ámbar ☐ Rojo | Aislar el equipo que ya no recibe actualizaciones y programar su sustitución. |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| Copias de seguridad | ☐ Verde ☐ Ámbar ☐ Rojo | Probar a restaurar una copia del ERP y comprobar que los archivos se abren. |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| Copias de seguridad | ☐ Verde ☐ Ámbar ☐ Rojo | Hacer una copia en un disco externo que se desconecta y se guarda fuera de la nave. |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| Dispositivos y equipos compartidos | ☐ Verde ☐ Ámbar ☐ Rojo | Crear cuentas individuales y bloqueo automático en el PC de planta. |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| Redes y acceso remoto | ☐ Verde ☐ Ámbar ☐ Rojo | Cambiar la clave de fábrica del router. |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| Redes y acceso remoto | ☐ Verde ☐ Ámbar ☐ Rojo | Separar la wifi de invitados de la red de trabajo. |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| Redes y acceso remoto | ☐ Verde ☐ Ámbar ☐ Rojo | Conectar al ERP desde fuera solo por VPN con verificación en dos pasos. |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| Personas | ☐ Verde ☐ Ámbar ☐ Rojo | Dar una pauta de 15 minutos al personal eventual al empezar la temporada. |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| Personas | ☐ Verde ☐ Ámbar ☐ Rojo | Dar de baja las cuentas del personal de temporada el día que termina. |  |  | ☐ Sí ☐ No |
|  | ☐ Verde ☐ Ámbar ☐ Rojo |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
|  | ☐ Verde ☐ Ámbar ☐ Rojo |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
|  | ☐ Verde ☐ Ámbar ☐ Rojo |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
|  | ☐ Verde ☐ Ámbar ☐ Rojo |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
|  | ☐ Verde ☐ Ámbar ☐ Rojo |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |

# En el taller presencial…

En el Taller 2 completas esta tabla a partir de un caso práctico de una industria cárnica de la Región y sales con tu plan, sus plazos y sus responsables.

Participación gratuita para pymes de la Región de Murcia.